| - Projekt: |  | - Projektnummer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Kommunikationsinstrument | Ersteller, Absender | Adressat, Zielgruppe | Ziel, Inhalt | Häufigkeit, Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektstartsitzung | Projektleiter | Projektteam (Kernteam & Subteams) | Vorstellung Projekt-Auftrag, Projektplanung, Aufgabenverteilung | 1x |
| Koordinationssitzungen Kernteam | Projektleiter | Kernteam | Informationsaustausch Fortschritt Subteams, Abstimmung Gesamtprojekt, Projektcontrolling, Projektmarketing | 1x monatlich |
| Koordinationssitzungen Subteams | jeweilige Subteamleiter | Subteammitglieder | Bearbeitung Subteamaufgaben | 1x wöchentlich |
| Projektdefinition | Projektleiter | Projektteam Auftraggeber Projektportfolio | Überblick über die wesentlichen Eckdaten des Projekts: Ziele, Aufgaben, Meilensteine, Budget, Projektorganisation | 1x und bei wesentlichen Änderungen |
| Protokolle Kernteam | Projektleiter | Kernteam, andere Betroffene | Kurze übersichtliche Dokumentation der Ergebnisse, Vereinbarungen über Zuständigkeiten und Termine | je Sitzung |
| Protokolle Subteams | Subteamleiter | Subteammitglieder, andere Betroffene, Projektleiter | Kurze übersichtliche Dokumentation der Ergebnisse, Vereinbarungen über Zuständigkeiten und Termine | je Sitzung handschriftlich |
| Projekthandbuch | Projektleiter | Projektteam | Überblick über alle Ergebnisse eines bestimmten Projekts |  |
| Projektfortschritts-berichte | Projektleiter | Auftraggeber Kernteammitglieder | Kurzer Überblick über Status Leistung, Termine, Kosten, besondere Vorkommnisse, Entscheidungsbedarf | 1x je Quartal |